Оглавление

Введение	4

1.	Аналитический раздел: обзор предметной области и постановка задачи	5

1.1. Исходные данные для отчёта	5

1.2. Анализ бизнес-процесса подтверждения подключения и нормативной базы	5

1.3. Анализ требований пользователей и сценариев использования модуля	6

1.4. Анализ ИТ-инфраструктуры организации	8

1.4.1. Структура и стандарты ИТ-инфраструктуры вуза	8

1.4.2. Структура и стандарты ИТ-инфраструктуры компании-разработчика	9

1.5. Перечень задач, решаемых в рамках практики	10

1.6. Техническое задание на разработку модуля подтверждения безопасного подключения	11

1.6.1. Общие сведения	11

1.6.2. Цели и назначение создания автоматизированной системы	12

1.6.3. Характеристика объектов автоматизации	13

1.6.4. Требования к автоматизированной системе	13

1.6.5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	15

1.6.6. Порядок разработки автоматизированной системы	16

1.6.7. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы	17

1.6.8. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	18

1.6.9. Требования к документированию	19

1.6.10. Источники разработки	19

1.7. Выводы по аналитическому разделу	20

Выводы по главе 1	21

2.	Проектирование и реализация модуля с использованием методов DL	22

2.1. Разработка архитектуры модели глубокого обучения	22

2.2. Спецификация компонентов DL-модуля в системе	23

2.3. Разработка прототипа модели и подготовка данных	25

2.3.1. Формирование набора данных	25

2.3.2. Выбор модели DL и инструментальных средств	27

2.4. Обучение модели глубокого обучения	29

2.5. Реализация программного модуля и интеграция модели	29

2.6. Тестирование и отладка разработанного модуля	31

2.6.1. Функциональное тестирование и анализ точности классификации	31

2.6.2. Анализ метрик качества: ROC, Precision-Recall и подбор порога	33

2.6.3. Тестирование устойчивости (робастности) модели	37

2.6.4. Тестирование производительности и нагрузочные испытания	39

2.6.5. Отладка и корректировка по результатам испытаний	39

2.7. Выводы по результатам проектирования и испытаний	40

Вывод по главе 2	41

3. Внедрение модуля: интерфейс, развертывание и сопровождение	42

3.1. Разработка интерфейса взаимодействия с модулем	42

3.1.1. Прототипирование интерфейса	42

3.1.2. Проектирование макета интерфейса	43

3.1.3. Реализация интерфейса в коде	43

3.1.4. Тестирование интерфейса	44

3.1.5. Юзабилити-тестирование и доработка взаимодействия	45

3.2. План инсталляции и развертывания системы	46

3.3. План интеграции с существующими системами	47

3.4. Обеспечение обновляемости, поддержки и безопасности	48

3.5. План приёмо-сдаточных испытаний и критерии приемки	51

Вывод по главе 3	53

Заключение	56

Список используемых источников и литературы	62

- Введение

Основная цель преддипломной практики заключалась в сборе и анализе материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы, а также в приобретении практических навыков разработки компонентов корпоративной информационной системы (КИС) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В рамках практики предстояло разработать программный модуль подтверждения безопасного подключения пользователей, используя методы глубокого обучения (Deep Learning, DL) для обнаружения синтетической речи. Актуальность проекта обусловлена ростом количества deepfake-атак с использованием подделки голоса: злоумышленники имитируют голос уполномоченного лица для несанкционированного доступа или мошенничества.

В ходе практики были решены задачи анализа существующей ИТ-инфраструктуры и нормативной базы предприятия и учебного учреждения, сбора датасета реальных и синтезированных речевых образцов, разработки архитектуры модели глубокой нейронной сети для детекции поддельной речи, её обучения и тестирования, а также интеграции разработанного модуля в корпоративную систему. Настоящий отчёт структурирован в соответствии с установленными требованиями: он включает аналитический раздел (Аналитический раздел: обзор предметной области и постановка задачи), техническое задание на разработку системы (1.6. Техническое задание на разработку модуля подтверждения безопасного подключения), раздел проектирования и реализации модели DL (Проектирование и реализация модуля с использованием методов DL), результаты испытаний (2.6. Тестирование и отладка разработанного модуля), описание разработки интерфейса и развертывания (3. Внедрение модуля: интерфейс, развертывание и сопровождение), план приёмо-сдаточных испытаний (3.5. План приёмо-сдаточных испытаний и критерии приемки), выводы и список использованной литературы. Отчёт оформлен в научно-техническом стиле, с использованием нумерованных заголовков, рисунков, таблиц и необходимых пояснений.

Аналитический раздел: обзор предметной области и постановка задачи

1.1. Исходные данные для отчёта

Для разработки модуля подтверждения безопасного подключения были определены следующие исходные данные и условия. Во-первых, корпоративная информационная система предприятия, в которую планируется внедрить модуль, предоставляет удалённый доступ сотрудников к внутренним ресурсам. Безопасное подключение в данном контексте подразумевает, что при установлении сессии система должна убедиться в легитимности пользователя. Обычно аутентификация осуществляется посредством паролей, токенов или биометрии. Во-вторых, появился новый вектор атаки: использование синтезированной речи для обхода голосовой аутентификации. Злоумышленник может с помощью технологий Text-to-Speech (TTS) или голосового клонирования создать аудиозапись, неотличимую от голоса реального пользователя, и обмануть систему безопасности. Соответственно, исходными данными для проекта послужили примеры аудиозаписей реальной речи пользователей, а также примеры синтетической речи, сгенерированные с помощью современных TTS-систем. Были сформулированы требования по точности детекции поддельного голоса и по времени работы алгоритма. Кроме того, было решено реализовать модуль в виде микросервиса с API для гибкой интеграции в КИС.

Подразделение, отвечающее за реализацию данного процесса: «Искусственный интеллект и анализ данных»

Ссылка на git-репозиторий: https://github.com/jestelf/Pre-graduate-practice

1.2. Анализ бизнес-процесса подтверждения подключения и нормативной базы

Бизнес-процесс подтверждения безопасного подключения пользователей заключается в проверке подлинности личности при установлении удалённого соединения. В текущей практике предприятия данный процесс может включать двухфакторную аутентификацию: после ввода логина/пароля сотруднику поступает звонок или push-уведомление для подтверждения личности. Предполагается, что пользователь голосом или нажатием кнопки подтверждает своё подключение. В существующей системе уязвимость состоит в том, что голосовое подтверждение может быть сымитировано. Разрабатываемый модуль должен встроиться в этот бизнес-процесс: при поступлении голосового подтверждения система автоматически анализирует аудиозапись и выносит решение, настоящая речь или синтетическая. Если обнаружена синтетическая речь, подключение блокируется и инцидент безопасности фиксируется.

Нормативно-правовая база, регулирующая данный процесс, включает как внутренние положения компании, так и общие стандарты. Поскольку используется биометрический фактор, компания должна соблюдать требования Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» в части обработки биометрических персональных данных. Также должны выполняться приказы регуляторов по защите информации. Внутренними документами предприятия регламентируется порядок аутентификации и права доступа. Например, Политика информационной безопасности предприятия может требовать обязательного подтверждения каждой подозрительной попытки доступа и устанавливать ответственность за пропуск несанкционированного подключения. Таким образом, внедрение модуля детекции синтетической речи должно соответствовать как техническим требованиям бизнес-процесса, так и правовым нормам в области информационной безопасности.

1.3. Анализ требований пользователей и сценариев использования модуля

Требования пользователей были собраны и проанализированы. Основные функциональные требования к модулю указаны в Таб.  1:

Таб.  1. Ключевые требования к модулю подтверждения безопасного голосового подключения

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Надёжная детекция синтетической речи | Модуль должен с высокой точностью различать настоящий и поддельный голос. Критично избегать как ложных пропусков (false negative), так и частых ложных тревог (false positive). |
| Быстродействие | Время обработки должно быть минимальным — менее 300 мс, чтобы не задерживать подключение. |
| Интегрируемость | Модуль должен легко встраиваться в существующую корпоративную информационную систему (КИС) и иметь понятный интерфейс (например, API) для передачи аудио и получения результата. |
| Удобство использования | Работа модуля должна быть максимально незаметной для пользователя. В случае отклонения - чёткое и понятное сообщение, например: «Обнаружена аномалия, соединение разорвано». |
| Безопасность и надёжность | Модуль должен быть защищён от взлома, отключения или обхода. Также — устойчив к атакам с использованием шумов или модифицированных дипфейков. |

Наряду с функциональными требованиями, были выделены и нефункциональные требования: модуль должен быть отказоустойчивым, масштабируемым и сопровождаемым.

Были рассмотрены сценарии использования модуля: (1) Обычный вход пользователя. Сотрудник проходит стандартную аутентификацию, система запрашивает голосовое подтверждение через телефон или микрофон устройства, модуль анализирует короткий фрагмент речи и подтверждает подключение при отсутствии подозрений. (2) Атака с поддельным голосом. Злоумышленник, завладевший учётными данными, пытается подтвердить вход с помощью синтезированного голоса, модуль распознаёт несоответствие и блокирует подключение, оповещая службу безопасности. (3) Сбой/ошибка. Если модуль по каким-то причинам не смог принять решение, по политике безопасности соединение может быть либо заблокировано по умолчанию, либо переведено на резервный способ подтверждения. Эти сценарии были учтены при формировании требований и архитектуры решения.

1.4. Анализ ИТ-инфраструктуры организации

Для успешной реализации проекта необходимо учитывать особенности ИТ-инфраструктуры как учебного учреждения, так и компании-разработчика программного обеспечения. Ниже приведено описание структуры инфраструктуры и применяемых стандартов в области информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ).

1.4.1. Структура и стандарты ИТ-инфраструктуры вуза

В нашем учебном учреждении ИТ-инфраструктура построена по классической схеме: есть локальная сеть с разделением на административный, учебный и гостевой сегменты, множество рабочих станций и серверов и средства защиты — файрволлы и IDS. Внешний доступ организован через VPN с обязательной аутентификацией. Для практики нам выдали отдельный виртуальный сервер в исследовательском сегменте с доступом к GPU-станции, чтобы не мешать основным сервисам.

Университет руководствуется внутренними регламентами и национальными стандартами по информационной безопасности: в деле — ГОСТ Р 57580 и ГОСТ Р 56939-2016, а также собственная СУИБ, близкая к ISO/IEC 27001. На тестовом сервере сразу обновили ОС, ограничили права, поставили антивирус и систему мониторинга, а экспериментальные аудиоданные хранятся на защищённом HTTPS-хранилище.

Таким образом, все этапы разработки модуля проходили в условиях, соответствующих и университетским правилам, и государственным стандартам, что гарантирует последующую безопасность и возможность масштабировать решение на другие сегменты инфраструктуры.

1.4.2. Структура и стандарты ИТ-инфраструктуры компании-разработчика

Компания-разработчик, на базе которой создаётся модуль, представляет собой IT-фирму, специализирующуюся на системах информационной безопасности. Её корпоративная ИТ-инфраструктура включает офисную сеть с серверами разработки, тестирования и производства, систему контроля версий (Git), CI/CD-пайплайн для развёртывания программных продуктов, а также облачные ресурсы для масштабируемых решений. Команда разработки располагает выделенным вычислительным кластером для задач машинного обучения: несколько рабочих станций с GPU и большим объёмом оперативной памяти, а также доступ к облачным GPU-инстансам при необходимости обучать ресурсоёмкие модели. Внутренняя сеть компании сегментирована для отделения среды разработки от производственной среды, с тем чтобы обеспечение безопасности продуктов проводилось в изолированной среде.

Компания придерживается строгих стандартов качества и безопасности разработки. В процессе разработки модуль должен соответствовать безопасному жизненному циклу разработки ПО: проводится статический и динамический анализ кода, проверяются уязвимости. Действуют внутренние стандарты кодирования и документирования, основанные на отраслевых. В области информационной безопасности компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001, что накладывает обязательства по управлению рисками, контролю доступа к исходным кодам, резервному копированию и т.д. Например, репозиторий с кодом модуля находится на защищённом сервере, доступ разработчиков осуществляется по SSH-ключам; все данные клиентов и образцы, используемые для обучения, анонимизируются или синтезируются, чтобы не нарушать конфиденциальность.

Структура инфраструктуры компании поддерживает гибкое развёртывание новых модулей: есть возможность контейнеризации и оркестрации для разрабатываемых сервисов. Это означает, что наш модуль после разработки может быть упакован в контейнер и развёрнут либо в частном облаке компании, либо у заказчика. Стандарты компании требуют также детального журналирования работы всех компонентов: модуль должен вести лог попыток подтверждения подключения, результатов детекции, ошибок, чтобы служба поддержки могла оперативно реагировать.

В целом, знание и учёт особенностей инфраструктуры университета и компании-разработчика позволили выстроить процесс практики эффективно: использовать доступные ресурсы, соблюдать требования ИБ и качественно подготовить модуль к внедрению в реальную корпоративную среду.

1.5. Перечень задач, решаемых в рамках практики

В период прохождения преддипломной практики были выполнены следующие основные задачи, соответствующие индивидуальному заданию указаны в Таб.  2:

Таб.  2. Этапы проектирования и реализации модуля подтверждения безопасного голосового подключения

| № | Этап | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение предметной области и сбор данных | Анализ современных методов детекции дипфейков; сбор и генерация датасета из реальных и синтетических аудиозаписей. |
| 2 | Постановка задачи и определение требований | Формулировка целей и требований к модулю; согласование с заказчиком. |
| 3 | Анализ инфраструктуры и выбор инструментов | Оценка ИТ-среды, выбор технологий и библиотек для обучения и интеграции. |
| 4 | Проектирование архитектуры модуля | Разработка структуры нейросети и схемы взаимодействия компонентов. |
| 5 | Разработка прототипа модели и подготовка данных | Реализация базовой модели и предварительная обработка аудиоданных. |
| 6 | Обучение и оптимизация модели | Запуск обучения; настройка гиперпараметров; борьба с переобучением. |
| 7 | Тестирование модели и анализ результатов | Оценка точности, построение метрик, анализ устойчивости и чувствительности. |
| 8 | Отладка и улучшение модели | Исправление выявленных ошибок, тонкая настройка, калибровка порога. |
| 9 | Разработка программного модуля и интерфейса | Интеграция модели в программный модуль, реализация API или UI. |
| 10 | Инсталляция, интеграция и испытания | Развёртывание, тестирование в инфраструктуре заказчика, приёмо-сдаточные испытания. |

Таким образом, перечень задач охватывает полный цикл разработки – от исследований и проектирования до реализации, тестирования и подготовки к внедрению. Все задачи были успешно выполнены в ходе практики, о чём свидетельствуют результаты, изложенные в последующих разделах отчёта.

1.6. Техническое задание на разработку модуля подтверждения безопасного подключения

В данном разделе представлено Техническое задание (ТЗ) на разработку программного модуля подтверждения безопасного подключения в корпоративной информационной системе. ТЗ подготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020, включая все необходимые подразделы: общие сведения, цели создания, характеристики объектов автоматизации, требования к системе, состав работ, порядок разработки, порядок контроля и приемки, требования к внедрению, документированию и источники разработки.

1.6.1. Общие сведения

Наименование проекта: Модуль подтверждения безопасного подключения с детекцией синтетической речи. Заказчиком разработки выступает служба информационной безопасности ООО «Компания-разработчик». Исполнитель: студент Ширшов А. А., действующий в рамках преддипломной практики на кафедре информационных систем ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» совместно со специалистами Предприятия.

Основание для разработки: индивидуальное задание на преддипломную практику, утверждённое заведующим кафедрой, а также инициатива Предприятия по усилению системы безопасности посредством внедрения средств противодействия аудио-дипфейкам. Дата начала разработки – 7 апреля 2025 г., дата завершения разработки – 13 мая 2025 г.

Финансирование проекта не выделялось отдельно. Правовой режим использования разработанного модуля – для внутреннего применения в КИС Предприятия; вопросы интеллектуальной собственности урегулированы соглашением между университетом и компанией.

1.6.2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цель разработки модуля: повышение уровня безопасности корпоративной информационной системы Предприятия за счёт внедрения дополнительного механизма проверки подлинности пользователя при установлении удалённого соединения. Модуль предназначен для автоматического выявления попыток несанкционированного доступа с использованием синтетической речи.

Создание данного модуля обеспечит:

Дополнительную защиту при аутентификации: даже если злоумышленник узнает пароль сотрудника или завладеет его устройством, ему будет затруднительно пройти голосовое подтверждение, поскольку модуль распознает искусственно сгенерированный голос.

Сокращение рисков социального инженерства – пресечение целевых атак, в которых мошенники имитируют голос руководителя или коллеги для получения доступа или совершения незаконных действий.

Повышение доверия к системе удалённого доступа со стороны руководства и клиентов: внедрение современных средств ИБ демонстрирует проактивный подход к защите информации.

Назначение системы – автоматизированно, без участия человека, контролировать ключевой этап бизнес-процесса подключения пользователя. В случае обнаружения угрозы модуль не только блокирует доступ, но и сообщает о инциденте. Кроме того, модуль может служить аналитическим инструментом: накапливать статистику попыток использования синтетической речи, что поможет ИБ-специалистам в дальнейшем адаптировать политику безопасности.

1.6.3. Характеристика объектов автоматизации

В новой системе автоматизируются три ключевые части процесса подтверждения подключения по голосу:

Проверка ответа пользователя. Раньше система просто фиксировала факт отзыва — теперь она автоматически анализирует сам голос, чтобы подтвердить, что это не синтетика.

Обработка аудиоданных. Нейросеть извлекает из записи признаки «реальности» голоса, тогда как раньше звук использовался лишь для распознавания факта ответа.

Журналирование инцидентов. При обнаружении поддельного голоса модуль сам создаёт запись в безопасности — раньше такой отчёт составляли вручную.

Модуль встраивается в существующий VPN-комплекс и инфраструктуру передачи голоса. Он взаимодействует со скриптами, пересылающими аудио, и интерфейсами, которые по результатам анализа либо продолжают авторизацию, либо отклоняют её. Нового «железа» не добавляется — только программный компонент с функциями, которых раньше не было.

1.6.4. Требования к автоматизированной системе

Модуль голосовой аутентификации рассчитан на приём WAV-файла и за максимально одну секунду возвращает метку «реальный» или «синтетический» вместе с оценкой уверенности. Алгоритм обучен распознавать современные TTS-голоса, простые дипфейки и повторную запись, после чего при обнаружении фальсификации автоматически передаёт в систему аутентификации команду на блокировку сессии с кодом причины. Для разных сценариев порог срабатывания легко настраивается, а каждое событие фиксируется в логе с отметкой времени, результатом, степенью уверенности, идентификатором пользователя и контекстом.

В части производительности проверка трёх–пятисекундного фрагмента на GPU занимает около 30 мс, на CPU — до 0,2 с, при этом объём видеопамяти для модели не превышает 500 МБ, а один поток анализа «съедает» не более одного ядра. При пиковых нагрузках сервис можно масштабировать горизонтально: несколько потоков, инстансов или GPU обеспечивают балансировку запросов.

Чтобы обеспечить стабильность работы, модуль обрабатывает некорректные или «пустые» аудио без аварийных падений, возвращает понятный код ошибки, а при сбоях модели или нехватке памяти отправляет heartbeat в систему мониторинга и уведомление об отказе. На целевом наборе данных точность классификации держится на уровне не ниже 90 %, а по мере появления новых примеров допускается дообучение или замена модели; сама модель хранится с регулярным бэкапом и проверкой целостности.

Используемый код проходит обязательный аудит на отсутствие уязвимостей, транспорт аудио защищён по HTTPS с аутентификацией сервисов, а для последующего анализа спорных случаев сохраняются образцы, позволяя специалистам провести ручную экспертизу. Никаких «секретных» обходов или фраз-триггеров в системе нет, модель дополнительно обучена на искажённых и зашумлённых данных, чтобы противостоять adversarial-атакам.

Для интеграции выбран REST-интерфейс с JSON-ответами или передачей RAW-потока аудио; развёртывание в контейнере или виртуальном окружении под Ubuntu 20.04 гарантирует совместимость с корпоративными стандартами и отсутствие конфликтов со сторонними библиотеками. Обновление модели происходит «на лету» — достаточно заменить файл и перезапустить сервис в регламентное время. Поддержка оформлена в репозитории вместе с документацией для администраторов и разработчиков, а служба безопасности получает доступ к веб-панели, где в реальном времени видно состояние модуля, статистику проверок и историю инцидентов.

1.6.5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Сначала мы погрузились в предметную область: изучили, как работают аудио-дипфейки и каким образом их можно обнаруживать, проанализировали действующую систему подтверждения подключения и собрали все требования. На этом основании составили и согласовали с куратором и заказчиком техническое задание.

Далее перешли к проектированию: выбрали тип и конфигурацию слоёв глубокой нейросети, определили точки входа и выхода модуля в корпоративную информационную систему, оформили пояснительные схемы и алгоритмы. Результатом стала проектная документация с архитектурой, описанием прототипа модели и планом экспериментов по её обучению.

На этапе реализации написали на Python с использованием PyTorch весь код: конверсию аудио в мел-спектрограммы, архитектуру сети, скрипты обучения и валидации, а также REST-сервис на Flask для развёртывания. Параллельно тестировали на небольших выборках, фиксировали и исправляли ошибки в обработке данных и импортах.

Затем проверили систему всесторонне: функциональные тесты показали, что модель надёжно отличает подделки от оригиналов, нагрузочные — что время обработки укладывается в требуемые рамки, а интеграционные — что модуль корректно взаимодействует с другим ПО. При необходимости возвращались к доработкам и повторному обучению до достижения заявленных критериев.

Наконец, установили готовый модуль на тестовый стенд заказчика, провели приёмо-сдаточные испытания и передали всю документацию для эксплуатации и настройки. В качестве гарантийной поддержки предусмотрели исправление выявленных в эксплуатации недочётов, консультации пользователей и рекомендации по сбору дополнительных данных для дальнейшего совершенствования модели. Все этапы завершались выпуском соответствующих документов в соответствии с ГОСТ 34 и внутренними регламентами предприятия.

1.6.6. Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка модуля велась в ходе преддипломной практики, с разделением работ по неделям и с применением элементов методологии Agile. Ниже описан общий порядок разработки с указанием ответственных и промежуточных контрольных точек в Таб.  3:

Таб.  3. Этапы выполнения работ в рамках преддипломной практики

| № | Этап | Содержание | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование требований и ТЗ | Обсуждение целей проекта с руководителем и куратором, формулировка требований и составление технического задания. | Утверждение ТЗ куратором (конец 1-й недели) |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры модуля, выбор методов и моделей. Проектная документация прошла ревью у специалистов предприятия. | Протокол утверждения архитектуры (конец 2-й недели) |
| 3 | Реализация и обучение модели | Итерационная разработка кода и обучение нейросети. Готов прототип, проведена проверка на подмножестве данных. Получена финальная обученная модель. | Обученная модель с валидационными метриками (конец 4-й недели) |
| 4 | Тестирование | Расширенное тестирование: автоматическое, ручное и интеграционное. Устранены замечания, оптимизирован порог классификации. | Отчет о тестировании и корректировка параметров (5-я неделя) |
| 5 | Внедрение и приёмка | Развёртывание модуля на тестовом сервере предприятия, проведение приёмо-сдаточных испытаний, подписание рекомендаций к опытной эксплуатации. | Приёмка заказчиком, оформление отчётных материалов (конец 5-й недели) |

Стадии разработки шли последовательно, однако некоторые процессы перекрывались. В целом, порядок разработки соответствовал классическому порядку создания АС по ГОСТ, с той лишь разницей, сжатые сроки потребовали активно совмещать этапы и быстро вносить изменения по результатам тестирования. Тем не менее, все основные шаги – от ТЗ до приёмки – были соблюдены.

1.6.7. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

Контроль качества разработки осуществлялся на каждом этапе ответственными лицами: научным руководителем от университета и техническим руководителем проекта от компании. Основными формами контроля были: просмотры документов, демонстрации работы прототипа, анализ результатов тестирования.

После завершения разработки модуль проходил приёмо-сдаточные испытания. Порядок приемки согласован с заказчиком и включал следующие шаги:

Предварительное тестирование исполнителем – проверка всех требований из раздела 1.6.4 собственными средствами, подготовка отчёта о тестировании (раздел 2.6 отчёта).

Формальное приёмочное тестирование в присутствии комиссии. Комиссия включала: руководителя практики от кафедры, представителя предприятия и независимого эксперта. Исполнитель развернул модуль на тестовой системе и воспроизвёл ряд заранее подготовленных сценариев: успешное подключение с настоящим голосом, атака с поддельным голосом, пограничные случаи. Комиссия наблюдала за тем, как модуль обрабатывает ситуации. Также были проверены нефункциональные аспекты: измерено время отклика, просмотрены логи, проверена устойчивость при повторных запросах.

По каждому проверяемому требованию составлялся пункт протокола приёмки: соответствует/не соответствует. Для требований, поддающихся автоматической проверке, предъявлялись расчёты или результаты тестов. В нашем случае по итогам испытаний модуль продемонстрировал ~92% точности на тестовом наборе и укладывался в лимиты времени, что зафиксировано в протоколе испытаний.

Комиссия сделала вывод о том, что разработанный модуль в целом соответствует техническому заданию и может быть рекомендован к внедрению. Были отмечены небольшие рекомендации.

Окончательная приёмка результата практики осуществляется научным руководителем при защите отчёта. В рамках предприятия следующий шаг – опытная эксплуатация, по результатам которой возможна окончательная сдача системы в промышленную эксплуатацию с подписанием акта приёма-передачи.

1.6.8. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом модуля в процесс подтверждения подключения нужно убедиться, что всё готово к новому шагу аутентификации. Для этого в первую очередь актуализируют внутренние регламенты: в инструкциях по VPN-доступу прописывают голосовую проверку, порядок действий пользователя при отказе и контакт ИБ-службы. Администраторам безопасности и системным инженерам проводят краткий тренинг — показывают, где смотреть логи, как перезапускать сервис и реагировать на инциденты. Одновременно проверяют инфраструктуру: на целевых серверах ставят нужный Python, DL-библиотеки, настраивают виртуальное окружение, обновляют драйверы GPU и убеждаются в достаточности ресурсов CPU/GPU.

Перед полномасштабным вводом организуют пилот на узкой группе, чтобы протестировать сервис в реальных условиях и собрать обратную связь. На случай проблем готовят план отката: модуль можно быстро отключить через конфигурационный флаг, а оператор вручную обрабатывать подключения. Рекомендуется запускать весь процесс в период минимальной нагрузки, чтобы не влиять на основную работу сети.

1.6.9. Требования к документированию

По завершении проекта нужно подготовить и оформить:

Пояснительная записка (этот отчёт с ТЗ, описанием решений и результатами тестирования).

Руководство администратора: установка и настройка сервиса, интерпретация выводов (порог, поле confidence), замена весов модели, откат к старой версии.

Техническое описание API: форматы запросов/ответов, примеры вызовов для интеграторов.

Исходный код в корпоративном репозитории с комментариями и, по желанию, сгенерированной документацией (HTML-отчёт по модулям и классам).

Протоколы испытаний (приёмо-сдаточный акт, результаты функциональных и нагрузочных тестов — см. 3.5. План приёмо-сдаточных испытаний и критерии приемки).

Дополнительно можно оформить план по дальнейшему развитию (сбор новых данных, расширение сценариев). Все документы должны соответствовать ГОСТ и внутренним стандартам предприятия.

1.6.10. Источники разработки

При разработке и обосновании решений были использованы следующие основные источники: нормативно-техническая документация, научно-техническая литература и интернет-ресурсы:

ГОСТ 34.602-2020 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» – для формирования структуры и содержания данного технического задания.

Внутренние стандарты предприятия-разработчика по безопасности и разработке ПО – для учета требований совместимости и качества к модулю.

Научные публикации и обзоры по теме аудио-дипфейков и их детекции: например, обзор методов аудио-дипфейк обнаружения (Zhang B. и др., 2025), статья о практическом применении детекторов дипфейков в сфере безопасности (Tan J.H., 2023). Эти источники помогли понять, какие особенности отличают синтезированную речь и как их могут использовать модели.

Открытые датасеты и библиотеки: при обучении модели использовались открытые наборы данных речевых записей– в отчёте на них есть ссылки при описании данных. Также применялись библиотеки Python, документация на которые служила руководством при реализации.

Консультации экспертов: существенную роль сыграли устные рекомендации разработчиков компании, знакомых с внедрением систем с ИИ, а также руководителя от кафедры, имеющего опыт работы с ГОСТ. Эти консультации неформально дополнили список источников знаний.

Полный список литературных источников приведён в конце отчёта.

1.7. Выводы по аналитическому разделу

В результате выполнения аналитического раздела были изучены исходные условия и требования для разработки модуля подтверждения безопасного подключения. Проанализирована текущая ситуация: современные атаки с поддельной речью представляют серьёзную угрозу, и их обнаружение является новой, востребованной задачей. Изучена инфраструктура организации, что позволило спланировать внедрение системы с учётом технических и нормативных ограничений. Определены пользователи и их потребности, на основе чего сформулированы чёткие требования к разрабатываемому модулю, охватывающие функционал, качество работы, безопасность и интеграцию.

Составлено детальное техническое задание на создание модуля в соответствии с ГОСТ 34.602-2020, что обеспечивает формализованный подход к разработке. В ТЗ определены цели проекта, описаны объекты автоматизации, требования ко всем аспектам системы. Это заложило основу для последующего проектирования и реализации модуля. Состав и порядок работ были спланированы и выполнены в ходе практики: от исследований и проектирования архитектуры до разработки, обучения модели и тестирования.

Таким образом, аналитический этап подтвердил целесообразность разработки модуля, показал, как он впишется в бизнес-процесс, и подготовил все необходимые входные данные для практической реализации. Далее в отчёте рассматриваются технические решения, принятые при проектировании (Проектирование и реализация модуля с использованием методов DL), и практические результаты разработки и внедрения (3. Внедрение модуля: интерфейс, развертывание и сопровождение).

Выводы по главе 1

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-1. Способность разработки прикладного программного обеспечения, автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-логики приложений, интеграции разнородных данных | ПК-1.1. Знать технологии программирования прикладного ПО и бизнес-логики приложений. ПК-1.2. Уметь разрабатывать и конфигурировать прикладное ПО. ПК-1.3. Владеть навыками автоматизации решения типовых задач, работы с БД и документами, интеграции разнородных данных. |
| ПК-6. Способность разработки, настройки и сопровождения ИС управления бизнесом | ПК-6.1. Знать технологии реплицированных распределённых БД в цифровой экономике. ПК-6.2. Уметь разрабатывать ИС управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами. ПК-6.3. Владеть навыками сопровождения и настройки ИС управления бизнесом. |
| ПК-7. Способность использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества ПО | ПК-7.1. Знает правовые нормы, отечественные и международные стандарты в области ИС и технологий. ПК-7.2. Умеет использовать нормативно-правовые документы и стандарты при решении профессиональных задач. ПК-7.3. Владеет навыками составления нормативно-правовых документов. |
| ПК-9. Способность разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации | ПК-9.1. Знать теоретические и прикладные основы анализа больших данных. ПК-9.2. Уметь проводить анализ больших данных. ПК-9.3. Владеть методами извлечения информации и знаний из гетерогенных и неструктурированных источников. |
| УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты для решения задачи. УК-1.2. Использует системный подход при решении задач. |
| УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1. Формулирует совокупность задач для достижения цели. УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения, учитывая правовые нормы и ресурсы. УК-2.3. Владеет методиками разработки задач в рамках цели. |

Проектирование и реализация модуля с использованием методов DL

2.1. Разработка архитектуры модели глубокого обучения

Сначала мы определили, что задача сводится к бинарной классификации аудиозаписи на «настоящая речь» и «синтетическая речь», и рассмотрели разные варианты нейросетевых подходов — от сверточных и рекуррентных сетей до трансформеров и их гибридов. Поскольку в дипфейк-аудио часто встречаются еле уловимые цифровые искажения и сглаженные интонационные переходы, которые лучше всего проявляются в спектральных признаках, мы остановились на конволюционно-трансформерной архитектуре.

Поток данных начинается с обработки волнового сигнала: его разбивают на фреймы по 25 мс с шагом 10 мс и переводят в мел-спектрограмму с 80 мел-коэффициентами. Получив матрицу «частота×время», модель нормализует её значения и передаёт в сверточный блок. Два подряд идущих сверточных слоя с ядрами 3×3 и пулингом позволяют выделить локальные паттерны — форманты, гармоники и прочие акустические особенности, которые могут отличаться у живой и синтетической речи.

Дальше свёрнутые карты признаков разбиваются на перекрывающиеся фрагменты по 4×4, разворачиваются в векторы и дополняются позиционным кодированием. Именно эта последовательность патч-векторов поступает в несколько слоёв самовнимания: четыре трансформер-блока с размером внутреннего представления 256 и четырьмя головами внимания позволяют модели одновременно анализировать мировые зависимости во всём сигнале, а не зацикливаться лишь на локальных фрагментах.

Наконец, из последовательности выходных векторов с помощью глобального усреднения формируется единый 256-мерный эмбеддинг, который через полносвязный слой превращается в логит для класса «синтетический голос». Применив к нему сигмоиду, получаем вероятность принадлежности записи к поддельной. Такая конструкция легко масштабируется под мультиклассовую задачу — достаточно изменить размер выходного слоя и использовать softmax вместо сигмоида. Глубина и размерность каждого блока были выбраны так, чтобы сбалансировать точность модели с ограничениями по времени обучения и доступным GPU-ресурсам.

2.2. Спецификация компонентов DL-модуля в системе

Архитектура модуля включает несколько компонентов, каждый из которых реализует определённую функцию. Ниже приводится архитектурная схема (логическая) и описание основных компонент в Таб.  4:

Таб.  4. Архитектура программных компонентов модуля

| № | Компонент | Назначение и реализация | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент предобработки аудио | Класс AudioPreprocessor на Python с использованием librosa и torchaudio. Преобразует WAV/PCM в мел-спектрограмму с параметрами (16kHz, FFT=512, hop=160, win=400, 80 Mel). | Возвращает тензор [1, 80, T], выполняет нормализацию и обрезку/дополнение до фиксированной длины (например, 3 секунды). |
| 2 | Компонент нейронной сети | Класс DeepFakeDetectorModel. Содержит: CNNFeatureExtractor (Conv2D + ReLU + BatchNorm), TransformerEncoder (на базе torch.nn.TransformerEncoder), ClassificationHead (Linear). | Построен на PyTorch. ~4 млн параметров. Поддерживает загрузку весов (обучение/инференс). |
| 3 | Компонент логики решения | Класс DecisionLogic, оборачивающий модель и принимающий бинарное решение на основе вероятности. | Порог вероятности по умолчанию 0.5, настраивается. Возможны эвристики (например, при слишком коротком звуке). |
| 4 | Интерфейсный компонент (API) | Flask-приложение с REST API. Эндпойнт /verify_voice, принимает POST-запрос с аудио, возвращает JSON: { "is_fake": bool, "confidence": float }. | Реализует защиту через API-ключ, изолирует модель от прямого доступа. |
| 5 | Компонент хранения и обновления модели | Механизм загрузки модели из файла model.pth. Поддерживает ручное обновление (замена файла + рестарт). | В будущем возможна динамическая подгрузка без перезапуска. Сейчас реализован как файл на диске. |
| 6 | Компоненты мониторинга и логирования | Встроен Logger, который пишет логи и может отправлять события в Kafka/SIEM. Отправка heartbeat в систему мониторинга. | Обеспечивает контроль состояния и интеграцию с ИБ-экосистемой организации. |

Архитектурно, взаимодействие компонентов происходит следующим образом при рабочем цикле: API получает аудио -> Preprocessor -> Model -> DecisionLogic -> ответ. Компоненты сделаны слабо связанными: можно заменить модель другой, сохранив интерфейсы, или поменять способ предобработки при минимальных изменениях кода, благодаря модульной структуре.

Стоит отметить, что архитектура модели DL в узком смысле и архитектура всего модуля – взаимосвязаны, но рассматривались отдельно. Вышеописанные компоненты охватывают и то, и другое, давая полное понимание системы.

2.3. Разработка прототипа модели и подготовка данных

На этапе разработки прототипа были реализованы основные функции модуля и проведена подготовка данных для обучения и тестирования.

2.3.1. Формирование набора данных

Для обучения модели нам понадобился сбалансированный набор аудиозаписей с настоящей и синтетической речью. Мы сначала присматривались к готовым датасетам — ASVspoof 2019, WaveFake, Fake or Real — но в итоге решили собрать свой упрощённый корпус: записали у коллег-студентов по 10–15 фраз на русском без компрессии (PCM, 16 кГц) и затем сгенерировали их же с помощью Tacotron 2 + WaveGlow. Для каждой фразы сделали две версии синтетики: одну по тому же тексту (synth_same_text), другую — с другим содержанием, но той же длины (synth_random_text), чтобы проверить, может ли модель выявлять подделки независимо от лексики. Кроме того, добавили несколько публичных примеров дипфейков известных голосов. В итоге получилось примерно по 700 файлов в каждой из трёх категорий: оригинал, синтез «тот же текст» и синтез «другой текст» — всего около 2100 записей (см. Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Распределение классов в сформированном датасете

Перед подачей в сеть мы автоматически очистили аудио: обрезали паузы t> 0,2 с в начале и конце, привели все записи к длительности ровно 3 с, а 10 % файлов снабдили искусственным фоновым шумом при SNR 20 дБ и 10 дБ для повышения устойчивости модели. Так удалось получить единый формат входа и расширить разнообразие данных.

Набор разделили примерно в пропорции 60/20/20 на обучающую, валидационную и тестовую выборки, причём следили, чтобы одинаковые фразы и их синтезированные аналоги не попадали в разные части одновременно. Валидна выборка служила для настройки гиперпараметров, а тестовая — для финальной оценки результатов. Для наглядности мы визуализировали мел-спектрограммы трёх типов аудио: реальные записи демонстрируют более сложную динамику формант, тогда как синтетика, особенно с тем же текстом, выглядит более упорядоченной и «гладкой» (Рисунок 2.2). Эти визуальные артефакты — то, что модель учится распознавать автоматически.

Рисунок 2.2. Примеры мел-спектрограмм аудиозаписей из датасета

2.3.2. Выбор модели DL и инструментальных средств

Выбор платформы и инструментов строился на балансе между удобством разработки и производительностью. В качестве языка была взята Python 3.10, а ядром обучения — PyTorch 1.13 вместе с torchaudio для базовых аудио-преобразований и librosa для вспомогательных функций. Для работы с данными и аналитики привлекли NumPy и pandas, а за визуализацию графиков обучения, матриц ошибок и пороговых ROC-кривых отвечал matplotlib. Весь тренинг шёл на университете-предоставленной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 ГБ), что позволило ускорить свёрточные и трансформер-операции, тогда как для вывода в продакшне предусмотрена работа и на CPU с возможностью перехода на GPU при необходимости низкой задержки.

При реализации архитектуры мы дополнили модель механизмом Dropout=0.1 в трансформер-энкодерах и перед классификатором, а на выходе применили глобальное усреднение по времени и сигмоиду с порогом 0.5 для бинарного решения. Обучение шло оптимизатором Adam, batch size=4, в течение 10 эпох с функцией потерь BCEWithLogits. Уже в первые 2–3 эпохи loss опускался с ~1.6 до ~0.8, а точность на валидации взлетала с ~0.6 до ~0.85; после 4–5 эпох дальнейший рост притормозился, и к 7–8 эпохе заметно начало проявляться лёгкое переобучение — поэтому обучение завершили на 10-й эпохе (Рисунок 2.3). Для тестирования мы дополнительно настроили оптимальный порог и посмотрели на распределение вероятностей на отложенной выборке (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. иллюстрирует ход обучения модели по эпохам

Параллельно с тренировкой готовили обвязку для интеграции: в качестве прототипа REST-сервиса выбрали Flask, а валидацию конвейера проводили на каждом шаге — сравнивали спектрограмму AudioPreprocessor с результатом в MATLAB и визуально проверяли отдельные патчи трансформера, чтобы убедиться, что механизмы сегментации и позиционного кодирования работают как задумано. Всё это позволило получить отлаженный прототип, готовый к развертыванию и дальнейшему тестированию.

2.4. Обучение модели глубокого обучения

Обучение шло на 2100 аудиофайлах в течение 10 эпох с функцией потерь Binary Cross-Entropy и перемешиванием данных перед каждой эпохой. Валидация после каждой итерации показывала, что точность, первоначально близкая к случайной (50–60 %), уже к 3–4 эпохам растёт до 85 %, а loss стремительно падает — график динамики уровня ошибки и точности см. на (Рисунок 2.3). Чтобы избежать переобучения, мы применили Dropout=0,1 в трансформер-блоках, сохранили модель компактной и проверили её на независимой тестовой выборке. По итогам на валидации получили accuracy ≈ 0,85, precision для «fake» ≈ 0,95 и recall ≈ 0,78 при пороге 0,5.

Дополнительно провели мультиклассовое обучение в течение 5 эпох — точность упала до ≈ 0,62, что подтвердило, что бинарная схема лучше справляется с выделением любых подделок (см. 2.6.1. Функциональное тестирование и анализ точности классификации). После этого мы оптимизировали порог классификации: с помощью скрипта, перебирающего threshold от 0 до 1 и вычисляющего F1-метрику на валидации, нашли оптимум Q ≈ 0,25 (Рисунок 2.4). Этот порог впоследствии и использовали в финальной системе перед интеграцией в код сервиса.

2.5. Реализация программного модуля и интеграция модели

На этом этапе обученная модель была включена в состав программного модуля, представляющего собой автономное приложение, выполняющее задачу подтверждения подключения. По сути, речь идёт об интеграции модели в код: написание обёртки, API и вспомогательных функций, которые были спроектированы ранее. Структура проекта включает следующие ключевые файлы, которые можно увидеть в Таб.  5:

Таб.  5. Описание файлов проекта PatentTTSNet

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| train.py | Скрипт обучения нейросетевой модели PatentTTSNet. Включает реализацию архитектуры, функции загрузки и предобработки данных, обучение и сохранение модели в формате .pth. |
| api.py | Основной серверный модуль. Реализует FastAPI-приложение с REST-интерфейсом /predict, которое принимает аудиофайл и возвращает JSON-ответ с результатом классификации (реальный/синтетический голос, тип синтетики, метрики, время инференса). Также содержит загрузку модели и функции предобработки. |
| index.html | Веб-интерфейс пользователя. Представляет собой HTML-страницу, позволяющую загрузить аудиофайл и получить результат классификации в браузере. Подключается как статика к FastAPI. |
| start.bat | Скрипт запуска локального сервера FastAPI на Windows. Используется во время разработки и тестирования, может быть заменён на gunicorn или uvicorn в продакшене. |

Загрузка и инициализация модели (api.py)

При старте сервиса api.py происходит:

- Загрузка весов модели patent_tts_net.pth на устройство (cuda или cpu).

- Инициализация всех компонентов архитектуры: слоёв PatchEmbed, трансформеров, self-attention и голов классификации (MultiTaskHeads).

Создание FastAPI-приложения с маршрутами:

GET / — выдача интерфейса (index.html)

POST /predict — загрузка аудиофайла, выполнение предобработки и инференса.

Предобработка аудио

Внутри API реализованы функции:

compute_mel_spectrogram — извлечение мел-спектрограммы из аудио (использует librosa).

compute_artifact_map — выделение артефактов с помощью сглаживания и разности спектрограмм.

Формат ответа модуля (API)

После обработки аудиофайла API возвращает структуру:

{

"binary_prediction": "Fake",

"binary_score": 0.981,

"binary_threshold": 0.18,

"multiclass_prediction": "synth_random_text",

"multiclass_logits": [0.02, 2.31, 4.51],

"inference_time_ms": 35.4

}

Интеграция

Модуль предполагается к интеграции в систему 2FA или телефонную систему как сервис проверки подлинности голосового вызова. Интеграция происходит через REST-запросы на /predict, передавая аудиофайл и API-ключ.

Особенности реализации:

В коде сервиса на Flask модель загружается в память один раз и переиспользуется для всех запросов, а при необходимости параллельной обработки можно задействовать несколько воркеров Gunicorn. При некорректном аудиофайле AudioPreprocessor выбрасывает исключение, которое ловится и переводится в ответ с HTTP 400 и сообщением «Invalid audio input», так что модуль не падает на чужих ошибках.

Готовый прототип развернули на тестовом Linux-сервере, прогнали серию запросов и убедились, что на реальные записи возвращается "is_fake": false, на синтетические — "is_fake": true с точностью уверенности "confidence": 0.xx, а в логах сохраняются все детали вызовов. Теперь этот API можно легко встроить в корпоративную систему, просто перенаправив на него аудиопоток.

2.6. Тестирование и отладка разработанного модуля

Тестирование проводилось всесторонне, включая проверку точности модели на отложенных данных, анализ ошибок классификации, оценку устойчивости к различным условиям, а также измерение производительности. Также осуществлялась отладка выявленных недостатков. Результаты тестирования представлены ниже.

2.6.1. Функциональное тестирование и анализ точности классификации

На финальном этапе мы проверили бинарную модель на тестовой выборке из 410 записей (≈136 оригиналов и 274 фейка, см. 2.3.1. Формирование набора данных). Модель показала accuracy ≈ 92 %, precision для «fake» ≈ 95 % и recall ≈ 92 %. В матрице ошибок (Рисунок 2.4) видно, что из 136 реальных образцов 125 распознаны верно, а из 274 синтетических — 253. Ошибки распределились так: 11 реальных помечены как подделка и 21 фейк пропущен.

Рисунок 2.4. Матрица ошибок классификации (бинарная)

Коэффициент F1 для класса «поддельная речь» составил ≈ 0.94, что значительно выше пороговых 0.90. Анализ ложных срабатываний показал две основные причины: слишком короткие или очень «гладкие» синтетические фрагменты, где артефакты почти не видны, и, наоборот, шумные оригиналы с редким тембром, на которых модель ошибочно срабатывала. Список таких кейсов сохранён для дальнейшего изучения и расширения обучающего корпуса.

Дополнительно провели мультиклассовый эксперимент (Real vs Synth_same vs Synth_random), где общая точность упала до ≈ 62 % (Рисунок 2.5). Модель уверенно отделяет живую речь (precision ≈ 96 %), но сильно путает два вида синтетики, что подтверждает, что для наших целей бинарная классификация — оптимальный выбор. Мультиклассовую классификацию можно увидеть на (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5. Матрица ошибок для мультиклассовой классификации (три класса)

Функциональное тестирование (Рисунок 2.5) подтвердило высокую надёжность: модуль пропустил лишь 21 из 274 фейковых записей и ошибочно отнёс к подделкам пару шумных оригиналов с нетипичным тембром. Основная причина пропусков — очень короткие или «гладкие» синтетические фрагменты без явных артефактов, а ложноположительные срабатывания случались на реальных записях с сильным фоном. Для повышения устойчивости планируется добавить в тренировочный набор больше коротких и чистых дипфейков, а также шумных реалов с разными голосами.

2.6.2. Анализ метрик качества: ROC, Precision-Recall и подбор порога

Для более глубокого понимания работы модели построены ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic) и кривая Precision-Recall на тестовых данных. Эти графики позволяют оценить поведение модели при разных порогах классификации и сбалансированность ошибок.

На (Рисунок 2.6) показана ROC-кривая модели. Площадь под ROC-кривой (AUC) составляет ~0.98, что означает близкое к идеальному качество: модель далеко ушла от диагонали случайного угадывания и обеспечивает одновременно высокий TPR (долю обнаруженных фейков) и низкий FPR (ложных тревог).

Рисунок 2.6. ROC-кривая классификатора

По оси X – доля ложных срабатываний (False Positive Rate), по Y – доля верно обнаруженных подделок (True Positive Rate). Пунктиром показана линия случайного классификатора (AUC=0.5). Наша модель (синяя линия) значительно выше этой линии, AUC = 0.98. При разумных значениях FPR (~0.1) достигается TPR > 0.9, что свидетельствует о высоком качестве.

Однако ROC-кривая может не полностью отражать эффективность для несбалансированных данных. В нашем случае положительных примеров было больше, чем отрицательных, поэтому дополнительно анализировали Precision-Recall кривую (Рисунок 2.7). PR-кривая фокусируется на положительном классе и показывает, как точность зависит от полноты.

Рисунок 2.7. Precision-Recall кривая для класса «поддельная речь»

По оси X – полнота (Recall), по Y – точность (Precision). Видно, что при высокой полноте (recall → 1.0) точность снижается, но большая часть кривой находится в области высоких значений. Плоский участок около precision=1 при низком recall соответствует тому, что модель крайне уверенно отмечает небольшую часть фейков, а чтобы повысить полноту приходится жертвовать частью точности. Общая форма PR-кривой очень хорошая; для случайного классификатора baseline precision была бы ~0.33 (доля фейков), у нашей модели precision существенно выше на всём диапазоне recall.

Обе кривые ROC и PR использовались для выбора оптимального порога классификации. По умолчанию мы применяли порог 0.5. Однако с точки зрения максимизации F1-меры, как отмечалось, порог можно сместить. Построив зависимость F1 от порога на валидационных данных, определили оптимум около 0.25. На (Рисунок 2.8) показан график F1-score в зависимости от порога решения.

Рисунок 2.8. Зависимость F1-меры от порога классификации

Синяя сплошная линия – F1, вертикирная пунктирная линия отмечает максимум, достигаемый при пороге ~0.22-0.25. Видно, что при снижении порога с 0.5 до ~0.25 F1 повышается с ~0.93 до ~0.95, после чего начинает снижаться из-за роста ложных срабатываний.

На этапе тестирования мы проверили модель и с новым порогом ~0.25: при этом увеличилось число обнаруженных фейков при небольшом росте ложных тревог. Итоговая F1 улучшилась, как и ожидалось, а accuracy выросла до 92%. Таким образом, для боевого применения модуля целесообразно использовать настроенный порог 0.25, если приоритет – максимальное улавливание атак. Впрочем, этот порог может быть параметром: администратор ИБ сможет его регулировать при эксплуатации.

Дополнительно был проанализирован распределение предсказанных вероятностей для ошибочных случаев. Выяснилось, что большинство ошибок совершались на высокой уверенности модели. В нашем случае 11 ошибок "ложная тревога" имели среднюю предсказанную вероятность ~0.95, а 21 пропущенный фейк – очень низкие вероятности (~0.05). То есть модель иногда очень уверенно ошибалась. Это можно видеть на гистограмме распределения вероятностей для ошибок: две группы около 0 и 1. Такая картина говорит о том, что некоторые поддельные записи были практически неотличимы от настоящих по мнению модели, и наоборот, отдельные реальные имели черты, заставившие модель посчитать их явным фейком. Эта информация послужит направлением для улучшений: стоит дополнительно исследовать эти аномальные случаи и, возможно, включить их в переобучение модели.

2.6.3. Тестирование устойчивости модели

Мы проверили устойчивость алгоритма в трёх ключевых сценариях:

1. Устойчивость к шуму (Рисунок 2.9). Несколько десятков реальных и синтетических записей подвергли искусственным шумам при SNR = –5, 0, 10, 20, 30 дБ. При сильном шуме (≤ 10 дБ) точность падает до ≈ 60 %, на уровне 20 дБ держится около 80 %, а в почти чистом звуке (30 дБ) превышает 90 %.

Рисунок 2.9. Точность модели в зависимости от уровня шума (Signal-to-Noise Ratio)

2. Искажения голоса. Провели сжатие скорости на ±5 % и смещение тона на ±1 полутон. В большинстве случаев модель всё равно правильно отмечала «fake», хотя в 1–2 примерах уверенность падала с ~0.9 до ~0.6, что говорит о потенциальной уязвимости к таким трансформациям.

3. Многоязычность. На мини-корпусе английских фраз точность составила ≈ 80 %, что ниже русского уровня, но всё же говорит о том, что модель улавливает общие цифровые артефакты синтеза независимо от языка.

Вывод: модель демонстрирует хорошую устойчивость в обычных условиях, но при агрессивном шуме или специализированных искажениях имеет смысл добавить предобработку и расширить тренировочный датасет аугментациями, чтобы повысить её инвариантность.

2.6.4. Тестирование производительности и нагрузочные испытания

Тесты показали, что инференс на GPU GeForce RTX 3060 занимает в среднем ≈30 мс, а на CPU Intel i7-9700 — ≈124 мс, то есть даже без GPU мы укладываемся в требуемые 0,3 с. Загруженная модель потребляет около 500 МБ GPU-памяти и ~1 ГБ RAM, при этом GPU простаивает, а CPU задействует одно ядро на 100 % в течение ≈0,1 с. При 10 одновременных запросах суммарное время обработки остаётся в пределах 0,2–0,3 с, что говорит о почти линейной масштабируемости сервиса.

В ходе 1000 последовательных запросов не было ни утечек памяти, ни деградации latency — модуль демонстрирует стабильность под длительной нагрузкой. Перенос на Docker добавляет лишь несколько миллисекунд, так что изоляция и развёртывание проходят без болевых точек. В итоге наша система с запасом удовлетворяет нефункциональным требованиям по скорости, ресурсам и надёжности.

2.6.5. Отладка и корректировка по результатам испытаний

На этапе отладки мы в первую очередь пересмотрели порог принятия решения (см. 2.6.2. Анализ метрик качества: ROC, Precision-Recall и подбор порога): исходные 0,5 оказались не оптимальны, и после переключения на 0,25 в модуле DecisionLogic F1-метрика заметно выросла. Далее исправили поведение с короткими фрагментами: если аудио меньше секунды, теперь автоматически дополняется тишиной до минимальной длины, чтобы спектрограмма всегда имела нужный размер и модель не «падала».

На уровне API добавили поле confidence к JSON-ответу и подкорректировали уровни логирования, чтобы специалисты по безопасности могли гибко реагировать на случаи с вероятностью чуть выше порога.

Параллельно усилили внутреннюю документацию: подробные комментарии к функциям аудиообработки и DecisionLogic теперь облегчают сопровождение кода.

Наконец, реализовали «горячую» замену модели: weights-файл можно указать через переменную окружения, и сервис автоматически подхватывает обновлённую модель без перезапуска или перекомпиляции. После этих правок провели повторный прогон всех ключевых сценариев — все требования выполнены, и модуль готов к стабильной эксплуатации.

2.7. Выводы по результатам проектирования и испытаний

В данной главе были рассмотрены технические решения и экспериментальные результаты, связанные с разработкой модуля подтверждения безопасного подключения. Была предложена и реализована архитектура глубокого обучения, сочетающая свёрточные и трансформерные слои для анализа речевого сигнала. Разработанный модуль успешно обучен на собранных данных и интегрирован в приложение с API.

Ключевым итогом является подтверждение работоспособности модели: тестирование показало высокую точность детекции синтетической речи. Модуль выполняет требования к быстродействию и надёжности. Анализ различных метрик продемонстрировал близкое к оптимальному поведение модели. Проведён подбор параметров для достижения лучшего баланса между ложными срабатываниями и пропусками. Проверена устойчивость к возможным помехам – выявлены области, где требуется осторожность, но в целом система достаточно устойчива.

В ходе испытаний и отладки были внесены небольшие коррективы в реализацию, что позволило довести модуль до готовности к внедрению. Полученные результаты показывают, что цель разработки достигнута: создан прототип интеллектуальной подсистемы безопасности, способный автоматически распознавать атаки с поддельным голосом.

Данный модуль может быть развёрнут в корпоративной среде для усиления процесса удалённой аутентификации. Его внедрение поможет предотвратить инциденты, связанные с аудио-дипфейками, и повысит общую защищённость информационной системы предприятия. Следующим шагом является интеграция модуля в боевую инфраструктуру и проведение приёмо-сдаточных испытаний, о чём речь пойдёт в следующей главе.

Вывод по главе 2

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-8. Способность выполнять интеллектуальный анализ больших данных | ПК-8.1. Знать методы и инструментальные средства интеллектуального анализа больших данных. ПК-8.2. Уметь выбирать средства представления результатов аналитики больших данных. ПК-8.3. Владеть техническими и программными средствами для разработки алгоритмов и программ в области интеллектуального анализа данных. |
| ПК-9. Способность разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации | ПК-9.1. Знать теоретические и прикладные основы анализа больших данных. ПК-9.2. Уметь проводить анализ больших данных. ПК-9.3. Владеть методами извлечения информации и знаний из гетерогенных, мультиструктурированных и неструктурированных источников. |
| ПК-10. Способность применять математические методы моделирования процессов обработки информации с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения | ПК-10.1. Знать принципы решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных. ПК-10.2. Уметь создавать алгоритмические и математические модели прикладных задач интеллектуального анализа данных. ПК-10.3. Владеть навыками построения описательных и прогнозных аналитических моделей с использованием современных инструментов интеллектуального анализа данных. |
| УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели. УК-3.2. Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи. УК-3.3. Использует оптимальные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. |
| УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации. УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном языке. УК-4.3. Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации. |

- 3. Внедрение модуля: интерфейс, развертывание и сопровождение

3.1. Разработка интерфейса взаимодействия с модулем

Так как разработанный модуль функционирует как сервис без графического интерфейса для конечного пользователя, под интерфейсом здесь подразумевается программный API для интеграции в корпоративную систему. Тем не менее, процесс разработки интерфейса прошёл несколько этапов: от прототипирования до финального тестирования.

3.1.1. Прототипирование интерфейса

На стадии проектирования (раздел 2.2. Спецификация компонентов DL-модуля в системе) было определено, что модуль будет взаимодействовать с внешними компонентами через HTTP API, предоставляя REST-интерфейс. Были рассмотрены альтернативы, однако для совместимости и простоты интеграции выбран стандартный REST.

Практическая реализация интерфейса выполнена в файле api.py с использованием FastAPI — современного асинхронного фреймворка для создания API. На этапе прототипирования был реализован минимальный работающий интерфейс, позволяющий принимать аудиофайлы и возвращать предварительно фиксированные ответы. Это позволило протестировать связность с внешней системой (в частности, с тестовым окружением 2FA-сервера), отладить формат обмена и убедиться в отсутствии проблем с сетевым взаимодействием. Впоследствии API был дополнен логикой запуска модели и детекции.

3.1.2. Проектирование макета интерфейса

Под макетом интерфейса понимается описание и согласование входных/выходных данных. Мы подготовили короткий документ, где описали все части интерфейса и его запросов в Таб.  6:

Таб.  6. Описание REST-интерфейса /predict

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST /predict |
| Формат запроса | multipart/form-data, поле file — бинарный WAV-файл |
| Формат аудио | WAV, 16 kHz, 16-bit PCM, моно. Иные форматы отклоняются с ошибкой. |
| Формат ответа | JSON-объект: { "binary_prediction": "Fake"/"Real", "confidence": float, "message": "...", "inference_time_ms": float } |
| Семантика | binary_prediction = "Fake" означает подозрение на синтетический голос (соединение должно быть прервано). Поле confidence отражает степень уверенности модели. |
| Коды ответа | 200 OK при успешной обработке, 400 Bad Request при ошибке формата или отсутствии файла. |

Этот макет был согласован со службой, отвечающей за систему аутентификации. Они подтвердили, что такой API вписывается: их система может при голосовом подтверждении вызвать HTTP-запрос и обработать JSON. Дополнительно макет предусматривал возможность расширения: в будущем, если понадобится, можно добавить поля.

3.1.3. Реализация интерфейса в коде

Практическая реализация интерфейса была выполнена в файле api.py с использованием фреймворка FastAPI, который был выбран вместо Flask благодаря своей скорости, поддержке асинхронности и удобной интеграции с типизацией. В приложении определён маршрут /predict, обрабатывающий POST-запрос с загруженным аудиофайлом. При получении запроса происходит извлечение файла из формы с типом multipart/form-data, проверка допустимого размера и соответствия формату WAV PCM 16 kHz. Если формат не соответствует или файл повреждён, возвращается сообщение об ошибке с HTTP-кодом 400 и пояснением, например: {"message": "Invalid audio format"}.

После валидации аудио передаётся в функцию предварительной обработки, где с использованием библиотеки torchaudio извлекается мел-спектрограмма. Далее аудиоданные преобразуются в тензор и нормализуются. Полученный тензор подаётся на вход модели, и на выходе получается логит, который преобразуется в вероятность поддельности при помощи сигмоидной функции. Эта вероятность сравнивается с заданным порогом, и на её основе принимается бинарное решение — считать ли голос синтетическим или настоящим.

Результат возвращается в формате JSON, содержащем ключи binary_prediction, confidence, а также дополнительное текстовое сообщение message, если значение вероятности близко к пороговому. Например, если вероятность равна 0.51 при пороге 0.5, клиент получит предупреждение о низкой уверенности: "message": "Low confidence".

Кроме основной логики, в реализацию были заложены базовые меры защиты: ограничение на размер входных файлов, тайм-ауты обработки, а также предусмотрена возможность внедрения API-ключей и IP-фильтрации при необходимости. Пока эти механизмы не активированы, так как модуль развёрнут во внутреннем корпоративном контуре, не доступном извне. В целом, интерфейс получился простым в использовании, устойчивым к ошибкам и готовым к масштабированию в рамках промышленной эксплуатации.

3.1.4. Тестирование интерфейса

После реализации API мы протестировали его автономно. Использован скрипт на Python, отправляющий разные файлы и проверяющий ответ. Тесты включали:

Отправку валидного аудио (ожидаемый JSON с is_fake/false).

Отправку заведомо поддельного аудио (ожидаемый JSON с is_fake/true).

Отправку пустого запроса (ожидаемый ответ 400 с сообщением об ошибке).

Отправку некорректного файла – модуль вернул ошибку.
Все эти тесты прошли успешно. Затем проведено интеграционное тестирование совместно с командой, отвечающей за 2FA: они настроили тестовый контур, где при авторизации пользователя модуль вызывался с заранее записанным голосовым подтверждением. Система корректно обработала: при реальном голосе ничего не поменялось, при поддельном – 2FA-сервер получил от нас is_fake=true и заблокировал попытку, одновременно выдав админу предупреждение. Это свидетельствует об успешной интеграции интерфейса.

3.1.5. Юзабилити-тестирование и доработка взаимодействия

Понятие usability для программного API несколько иное, чем для пользовательского GUI. Тем не менее, мы учитывали удобство и ясность использования нашего сервиса для администраторов и разработчиков:

Простота интеграции: на стороне интеграторов API понятен и требовал лишь несколько строк кода. Они отметили, что всё прошло гладко.

Ясность ответов: по результатам тестирования интерфейса добавлено поле message, как упомянуто, чтобы в будущем можно было передавать текстовое пояснение. Это повышает "юзабилити" для оператора безопасности – если когда-то соединение будет отклонено, можно показать сообщение вроде "Подозрение на поддельный голос".

Логирование взаимодействия: для удобства сопровождения модуль логирует все запросы с отметкой времени и результатом. Это важно для аудита. Например, если пользователь пожалуется на ошибочный отказ, можно в логах увидеть: "username, time, confidence=0.51 (threshold 0.5)". Это в некотором роде юзабилити для администратора – прозрачность работы.

Документация API: мы написали краткую инструкцию для разработчиков, чтобы в будущем любой мог повторно использовать наш интерфейс.

В ходе этих проверок интерфейс признан удобным и достаточно информативным. Таким образом, задачи по разработке интерфейса выполнены: создан и протестирован интерфейс взаимодействия модуля с внешними компонентами, который удовлетворяет потребностям интеграции и сопровождения.

3.2. План инсталляции и развертывания системы

Для успешного ввода модуля в эксплуатацию был подготовлен пошаговый план инсталляции и развертывания в инфраструктуре заказчика. Этот план учитывает как технические, так и организационные моменты, всё в Таб.  7:

Таб.  7. Этапы внедрения модуля подтверждения безопасного подключения в корпоративную информационную систему

| № | Этап внедрения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка окружения | Проверка соответствия сервера минимальным требованиям: Linux (Ubuntu 20.04), Python 3.10, 4–8 ГБ RAM, драйвер NVIDIA и CUDA Runtime (если есть GPU). При отсутствии GPU требуется мощный CPU. |
| 2 | Установка зависимостей | Установка Python-библиотек через requirements.txt (torch, torchaudio, Flask, librosa и др.). При необходимости — установка системных зависимостей (например, ffmpeg). |
| 3 | Деплой кода и модели | Копирование исходных файлов и весов модели (model_final.pth) в директорию (например, /opt/voice_secure_module/). Проверка хэша модели для целостности. |
| 4 | Конфигурирование | Редактирование config.py: установка порога (по умолчанию 0.25), указание пути к модели, выбор порта, включение/отключение режима отладки и настройка логирования. |
| 5 | Запуск сервиса | Запуск сервиса через Gunicorn или systemd. Пример: gunicorn -w 4 -b 0.0.0.0:5000 service:app. Проверка запуска — через лог или curl. При ошибках — диагностика и устранение (например, недостающие библиотеки). |
| 6 | Интеграция с корпоративной ИС | Настройка 2FA-сервера или другой системы для вызова API модуля. Убедиться в сетевой доступности, открыть порт на firewall, настроить DNS/IP. |
| 7 | Тестовый прогон | Проверка работы на реальных и поддельных записях. Верификация корректности взаимодействия: аудио передаётся, результат возвращается, система реагирует правильно. При необходимости — корректировка конфигурации. |
| 8 | Документация и обучение персонала | Передача инструкций администраторам, краткий инструктаж: перезапуск, просмотр логов, отключение модуля, контакты разработчиков. |
| 9 | Начало опытной эксплуатации | Перевод в рабочий режим с участием в реальных сценариях аутентификации. Установление режима усиленного мониторинга на первую неделю: ежедневная проверка логов и реакции системы. |
| 10 | Отчёт по результатам внедрения | Сбор статистики через 2 недели: число проверок, наличие блокировок, жалобы пользователей. В случае успешного функционирования — перевод в промышленную эксплуатацию, при проблемах — настройка или доработка системы. |

Данный план обеспечивает последовательное и контролируемое развертывание модуля. Он был представлен руководству ИТ и одобрен. В частности, назначено окно для внедрения – выходной день, когда нагрузка минимальна, чтобы любые неполадки не затронули рабочие процессы. Благодаря тщательной подготовке ожидается, что инсталляция пройдёт без серьезных трудностей.

3.3. План интеграции с существующими системами

Наш модуль вставляется между вводом пароля и установлением VPN-сессии: вместо PIN-кода пользователь произносит стандартную фразу, 2FA-сервер через наш Python-скрипт отправляет её на проверку и получает “ok” или “fail”. При отсутствии ответа за 5 с запрос повторяется, а затем сессия отвергается — так мы не рискуем пропустить атаку.

Логи «is_fake=true» сразу идут в SIEM через SysLogHandler, где срабатывает правило уровня Medium и уведомляет ИБ-команду. Остальные системы работают без изменений: если что-то пойдёт не так, модуль можно быстро исключить из цепочки.

Поскольку сервис оформлен как микросервис, в будущем его легко подключить к голосовой почте или IP-телефонии. Интеграцию уже отлажили в тестовом окружении — осталось перенести настройки на боевые серверы (я запускаю сервис, админ ИБ настраивает 2FA-сервер, админ VPN координирует расписание и уведомление пользователей).

3.4. Обеспечение обновляемости, поддержки и безопасности

После развертывания системы важно спланировать её сопровождение: как будут выполняться обновления, кем и как будет осуществляться техническая поддержка, и какие меры приняты для безопасности самого модуля и защиты от злоупотреблений.

Модель обновлений:
Модуль построен на основе алгоритмов машинного обучения, и по мере появления новых данных или методов возможны обновления. План обновлений следующий:

Обновление модели детекции: Если в ходе эксплуатации выяснится, что некоторые современные дипфейки проходят незамеченными, либо будут доступны новые большие датасеты, можно переобучить модель. За это будет отвечать отдел разработки. Мы предусмотрели механизм горячей замены модели: достаточно заменить файл весов и перезапустить сервис в окно обслуживания. Такой процесс займёт минуты и может проводиться, например, раз в квартал при необходимости.

Обновление самого программного модуля: Возможны патчи безопасности, оптимизации кода, поддержка новых форматов. Код хранится в репозитории git; если будут изменения, их протестируют на тестовом сервере и затем обновят на боевом. Решено, что без крайней необходимости частых изменений не требуется – модуль выполняет узкую функцию и не зависит от внешних API, поэтому обновления редки.

Версионирование: Каждое обновление будет сопровождаться повышением внутренней версии модуля. Это отображается при старте в логах. Также SIEM будет фиксировать версию. Так мы сможем отслеживать, где какая версия запущена.

Техническая поддержка и реагирование:
Ответственность за поддержание работы модуля поделена:

Первичную поддержку осуществляет ИТ-отдел предприятия. Они будут отслеживать, что сервис запущен. При сбое Nagios уведомит дежурного.

В случае проблем, которые нельзя решить силами администраторов предприятия, на связь вызывается команда компании-разработчика. В рамках заключённого договора о сотрудничестве университетского центра и компании, мы предоставляем консультации в течение периода опытной эксплуатации и при необходимости поможем исправить критические баги. Долгосрочно, возможно, будет заключен договор сопровождения или перейдёт знание к внутренним специалистам предприятия.

Пользовательская поддержка: для конечных пользователей изменений почти нет, но если кто-то столкнётся с необъяснимым отказом в доступе, поддержка должна отработать: проверить, не ложное ли срабатывание. Если да, внести временно пользователя в исключение. Пока случаев ложных тревог не ожидается много, но процесс на случай есть – об этом знает начальник ИБ.

Меры безопасности модуля:
Наш модуль сам должен быть защищён, т.к. он – часть системы безопасности, продемонстрировано в Таб.  8:

Таб.  8. Механизмы обеспечения безопасности и устойчивости модуля подтверждения безопасного подключения

| № | Мера безопасности | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль доступа к сервису | Внутрисетевой доступ ограничен: модуль доступен только с адреса 2FA-сервера (через firewall). Планируется внедрение API-ключа, который будет подтверждать авторизованные обращения. Без наличия ключа модуль будет возвращать отказ. Пока реализована базовая фильтрация по IP. |
| 2 | Устойчивость к перегрузке | Для предотвращения атак типа DoS модуль настроен обрабатывать не более 20 соединений одновременно (Gunicorn). Дополнительно на уровне сети ограничено количество запросов от одного клиента. Избыточные запросы отбрасываются, легитимные – продолжают обрабатываться. |
| 3 | Защита от вредоносных входных данных | Проверка формата входных файлов исключает нестандартные и испорченные записи. Код на Python минимизирует риск низкоуровневых атак. Используются проверенные библиотеки (librosa, soundfile), предусмотрено ограничение размера файла. Исключения корректно обрабатываются, предотвращая аварийные завершения. |
| 4 | Изоляция модуля | Модуль работает в отдельной среде (пользователь с минимальными правами), не имеет доступа к другим системам и конфиденциальным данным. Аудио не сохраняются на диск, обрабатываются только в оперативной памяти и удаляются сразу после анализа, что соответствует требованиям по защите персональных данных. |
| 5 | Криптографическая защита каналов | Сейчас используется HTTP в изолированной корпоративной сети. В планах — переход на HTTPS с использованием сертификата, что позволит полностью соответствовать политике безопасности предприятия. Flask и Gunicorn поддерживают TLS, технических ограничений нет. |
| 6 | Защита от атак на модель (adversarial) | Пока модуль не имеет встроенной защиты от атак с подделанными аудиосигналами, созданными для обмана нейросети. Однако такие атаки крайне сложны в реальности. В будущем возможно добавление: а) ансамблей моделей, б) дополнительного анализа аномалий, в) регулярного обновления модели, чтобы затруднить подготовку атакующих примеров. |

План реагирования на инциденты безопасности:
Если вдруг модуль сработал, предусмотрены процедуры: система блокирует вход, администратор получает сигнал и начинает разбирательство. Это обычная работа ИБ-отдела. Если же, напротив, модуль сам стал целью атаки, мониторинг поймает отключение, и специалисты развернут резервный вариант. Такой сценарий маловероятен, но готовность есть.

Сопровождение и улучшение:
Техническая поддержка будет также собирать пожелания. Уже есть идеи улучшений: например, интегрировать модуль с мобильным приложением компании, чтобы подтверждение можно было давать не голосом по телефону, а через приложение, записывающее голос и сразу отсылающее на проверку. Это повысит удобство и скорость. Такие улучшения можно делать, модуль легко вызывать из разных фронтов.

Таким образом, вопросы обновления, поддержки и безопасности проработаны. Модуль, хоть и является новым компонентом, вписан в общую систему менеджмента безопасности предприятия. Его сопровождение организовано, а потенциальные риски снижены комбинацией технических и организационных мер.

3.5. План приёмо-сдаточных испытаний и критерии приемки

Для формальной сдачи разработанного модуля в эксплуатацию составлен план приёмо-сдаточных испытаний. Цель – убедиться, что система удовлетворяет ТЗ (раздел 1.6. Техническое задание на разработку модуля подтверждения безопасного подключения) и готова к промышленной эксплуатации. Ниже перечислены основные проверяемые требования и критерии их приемки Таб.  9:

Таб.  9. Приёмо-сдаточные тесты модуля детекции синтетической речи

| № | Название теста | Условие проведения | Ожидаемый результат | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функциональности детекции | Выполнить подключение с синтетическим голосом, сгенерированным с помощью TTS. | Модуль возвращает is_fake=true, соединение блокируется, в логах и SIEM появляется запись об инциденте. | Поддельный голос не проходит аутентификацию, фиксируется событие fake_detected. |
| 2 | Пропуск легитимного пользователя | Сотрудник подключается с собственным голосом. | Модуль возвращает is_fake=false, соединение проходит, пользователь не замечает задержки. | Нет ложных срабатываний, соединение проходит с первого раза. В логах решение "Real", confidence ниже порога. |
| 3 | Производительность и отклик | Запустить 10 параллельных запросов к модулю с реальными и синтетическими аудио. | Все запросы обрабатываются, JSON-ответы получены, среднее время отклика ≤ 0.5 с. | Все 10 запросов выполнены успешно, максимальное время обработки < 0.3 с (CPU) или < 0.1 с (GPU), сервис не сбоит. |
| 4 | Устойчивость к неверным данным | Отправить на модуль некорректные файлы: mp3, изображения под видом аудио. | Модуль не падает, возвращает HTTP 400 с сообщением об ошибке. | Модуль продолжает работу, в логах зафиксированы ошибки, подключение не проходит. |
| 5 | Проверка отказоустойчивости | Принудительно остановить сервис и попытаться выполнить подключение. | 2FA-сервер отказывает или переходит в резервный режим, администратор получает уведомление (например, через Nagios). | Безопасность не нарушается: модуль не пропускает пользователей при отказе, инцидент зафиксирован, администратор реагирует < 5 мин. |
| 6 | Соответствие документации и ТЗ | Сравнить фактическую реализацию модуля с требованиями из ТЗ (раздел 1.6.4). | Все функции реализованы, допустимые отклонения задокументированы. | Комиссия подписывает акт приёмки, отсутствующие функции описаны и согласованы с заказчиком. Все основные требования – выполнены. |

Приёмочная комиссия, состоящая из представителей заказчика и исполнителя, пройдёт по этим тестам. Результаты будут зафиксированы в протоколе. Критерии приемки, по сути, задают бинарное условие: либо соответствует, либо требуется доработка. Наш план сделан таким образом, чтобы покрыть и функциональность, и надёжность, и документацию.

Ожидается, что по всем пунктам система покажет положительный результат: предыдущие этапы испытаний дают уверенность в этом. Особое внимание будет уделено Test 1 и 2 – это ключевая демонстрация полезности модуля. Если они проходят, остальное – технические моменты.

После успешного проведения приёмо-сдаточных испытаний будет оформлен акт приемки системы в эксплуатацию. С этого момента модуль считается принятым на баланс предприятия и переходит в стадию промышленной эксплуатации под контролем службы эксплуатации ИТ. Выпускная квалификационная работа также получит необходимые материалы и результаты.

Вывод по главе 3

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-1. Способность разработки прикладного программного обеспечения, автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-логики приложений, интеграции разнородных данных | ПК-1.1. Знать технологии программирования прикладного программного обеспечения и бизнес-логики приложений. ПК-1.2. Уметь разрабатывать и конфигурировать прикладное программное обеспечение. ПК-1.3. Владеть навыками автоматизации решения типовых задач, работы с базами данных и документами, интеграции разнородных данных в корпоративных информационных системах. |
| ПК-6. Способность разработки, настройки и сопровождения информационных систем управления бизнесом | ПК-6.1. Знать технологии реплицированных распределённых баз данных в цифровой экономике. ПК-6.2. Уметь разрабатывать информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами. ПК-6.3. Владеть навыками сопровождения и настройки информационных систем управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами. |
| ПК-7. Способность использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества прикладного программного обеспечения | ПК-7.1. Знает правовые нормы действующего законодательства, отечественные и международные стандарты в области информационных систем и технологий. ПК-7.2. Уметь использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты при решении стандартных проблем, возникающих в профессиональной деятельности. ПК-7.3. Владеть навыками составления нормативно-правовых документов. |
| УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на основе социально-исторических и философских знаний. УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний. УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций. |
| УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | УК-6.1. Эффективно использует инструменты и методы управления своим временем. УК-6.2. Планирует траекторию своего саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни и предпринимает шаги по её реализации. |
| УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. УК-7.2. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. УК-7.3. Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной физической культуры. |
| УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. УК-8.2. Понимает, как создавать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. УК-8.3. Демонстрирует приёмы оказания первой помощи пострадавшему. |
| УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. УК-9.2. Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей. УК-9.3. Принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. |
| УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | УК-10.1. Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. |

- Заключение

В ходе преддипломной практики выполнена разработка и внедрение модуля подтверждения безопасного подключения в корпоративной информационной системе с использованием методов глубокого обучения для детекции синтетической речи. Поставленные цели были достигнуты: создан прототип интеллектуальной системы, повышающей защищённость удалённого доступа, и подтверждена его эффективность экспериментально. Основные результаты выполнения проекта в Таб.  10:

Таб.  10. Основные результаты выполнения проекта по разработке модуля детекции синтетической речи

| № | Результат | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области и формализация требований | Изучена актуальность темы аудио-дипфейков и угроз голосовой аутентификации. Сформулировано техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-2020, что обеспечило структурированную постановку задачи и чёткое понимание требований. |
| 2 | Разработка архитектуры модели | Спроектирована нейросетевая архитектура с использованием сверточных слоёв (CNN) и трансформеров, что обеспечило точное извлечение признаков и эффективную классификацию речи. |
| 3 | Подготовка обучающего набора данных | Собран датасет с реальными и синтетическими записями речи. Обеспечен баланс классов. Вычислены мел-спектрограммы, что позволило эффективно представить аудио для обучения модели. |
| 4 | Обучение и тестирование модели | Модель достигла точности ~92%, AUC=0.98. Проведён тюнинг порога классификации, что улучшило баланс между ложными срабатываниями и пропусками. Подтверждена способность модели выявлять даже качественный синтез речи. |
| 5 | Разработка программного модуля и API | Модель интегрирована в виде модуля с REST API. Реализована логика обработки аудио, принятия решений, логирования, а также предусмотрены механизмы защиты и настройки. Интеграция выполнена без значительных изменений в корпоративной ИС. |
| 6 | Тестирование и готовность к эксплуатации | Модуль успешно протестирован в тестовом контуре. Аутентификация с использованием реального голоса работает штатно, подделки блокируются. Решение признано готовым к опытной эксплуатации. |
| 7 | Прописаны процедуры сопровождения | Подготовлены инструкции по обновлению модели, мониторингу состояния модуля, реагированию на инциденты. Закладывается возможность дальнейшего развития системы в ответ на новые угрозы. |
| 8 | Оформление итогового отчёта | Отчёт содержит полное описание проекта, техническое задание, иллюстрации результатов, описание архитектуры, процедуры тестирования и интеграции, что свидетельствует о завершённости и готовности к внедрению решения. |

Новизна и значимость работы: Разработанный модуль применяет современные методы ИИ для решения актуальной задачи информационной безопасности. Подобные системы начинают появляться в банковском секторе и крупном бизнесе, однако в образовательных учреждениях и средних компаниях это пока редкость. Данный проект продемонстрировал возможность создания относительно недорогого и эффективного решения, которое может быть внедрено с минимальными ресурсами. Практическая ценность подтверждается интересом со стороны предприятия-заказчика: планируется использовать модуль на постоянной основе для защиты VPN-доступа сотрудников. Кроме того, результаты могут быть масштабированы – например, тот же подход можно применять для фильтрации подозрительных звонков на АТС предприятия.

Перспективы развития: в рамках дальнейшей работы планируется расширить функциональность модуля. Возможные направления:

Добавление функции верификации говорящего совместно с детекцией дипфейка, чтобы не только определять подделку, но и удостоверяться, что голос принадлежит конкретному сотруднику. Это повысит уровень безопасности до полноценной биометрической аутентификации.

Интеграция с мобильным приложением: сделать процесс подтверждения удобнее за счёт использования смартфона.

Усовершенствование модели за счёт привлечения более объёмных данных, использования предобученных аудиомоделей для инициализации – это может ещё повысить точность и устойчивость.

Реализация защиты от adversarial атак: внедрение механизмов детектирования аномальных паттернов или использование ансамбля моделей, что сделает обход системы крайне сложным.

Расширение области применения: исследовать, как модуль мог бы выявлять не только полностью синтезированный голос, но и случаи, когда реальный голос изменён. Это ещё одна потенциальная угроза, и наша система может быть обучена на неё.

Подводя итог, практика позволила не только решить конкретную прикладную задачу, но и получила ценные выводы для дальнейшей научно-исследовательской работы. Проделана большая работа: от изучения стандартов (ГОСТ) и инфраструктуры до создания рабочей системы, готовой приносить пользу. Все запланированные результаты достигнуты, что отражено в этом отчёте. Модуль подтверждения безопасного подключения с детекцией синтетической речи готов к внедрению и способен существенно повысить защиту корпоративной информационной системы от новых сложных угроз.

Соответствие результатов сформированности профессиональных компетенций при прохождении преддипломной практики требованиям профессиональных стандартов в части необходимых знаний и умений

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-1. Способность разработки прикладного программного обеспечения, автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-логики приложений, интеграции разнородных данных | ПК-1.1. Знать технологии программирования прикладного программного обеспечения и бизнес-логики приложений. ПК-1.2. Уметь разрабатывать и конфигурировать прикладное программное обеспечение. ПК-1.3. Владеть навыками автоматизации решения типовых задач, работы с базами данных и документами, интеграции разнородных данных в корпоративных информационных системах. |
| ПК-6. Способность разработки, настройки и сопровождения информационных систем управления бизнесом | ПК-6.1. Знать технологии реплицированных распределённых баз данных в цифровой экономике. ПК-6.2. Уметь разрабатывать информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами. ПК-6.3. Владеть навыками сопровождения и настройки информационных систем управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами. |
| ПК-7. Способность использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества прикладного программного обеспечения | ПК-7.1. Знает правовые нормы действующего законодательства, отечественные и международные стандарты в области информационных систем и технологий. ПК-7.2. Уметь использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты при решении профессиональных задач. ПК-7.3. Владеть навыками составления нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности. |
| ПК-8. Способность выполнять интеллектуальный анализ больших данных | ПК-8.1. Знать методы и инструментальные средства интеллектуального анализа больших данных. ПК-8.2. Уметь выбирать средства представления результатов аналитики больших данных. ПК-8.3. Владеть техническими и программными средствами для разработки алгоритмов и программ в области интеллектуального анализа данных. |
| ПК-9. Способность разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации | ПК-9.1. Знать теоретические и прикладные основы анализа больших данных. ПК-9.2. Уметь проводить анализ больших данных. ПК-9.3. Владеть методами извлечения информации и знаний из гетерогенных, мультиструктурированных и неструктурированных источников. |
| ПК-10. Способность применять математические методы моделирования процессов обработки информации с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения | ПК-10.1. Знать принципы решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных. ПК-10.2. Уметь создавать алгоритмические и математические модели прикладных задач интеллектуального анализа данных. ПК-10.3. Владеть навыками построения описательных и прогнозных аналитических моделей с использованием современных инструментов интеллектуального анализа данных. |
| УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты для решения поставленной задачи. УК-1.2. Использует системный подход при решении поставленных задач. |
| УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих её достижение. УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы, имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. УК-2.3. Владеет методиками разработки задач в рамках поставленной цели. |
| УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели. УК-3.2. Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи. УК-3.3. Использует оптимальные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. |
| УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации. УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном языке. УК-4.3. Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации. |
| УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на основе социально-исторических и философских знаний. УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний. УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций. |
| УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | УК-6.1. Эффективно использует инструменты и методы управления своим временем. УК-6.2. Планирует траекторию своего саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни и предпринимает шаги по её реализации. |
| УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. УК-7.2. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. УК-7.3. Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной физической культуры. |
| УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. УК-8.2. Понимает, как создавать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. УК-8.3. Демонстрирует приёмы оказания первой помощи пострадавшему. |
| УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. УК-9.2. Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей. УК-9.3. Принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. |
| УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | УК-10.1. Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. |

- Список используемых источников и литературы

- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-04-30. (Национальный стандарт, устанавливающий требования к структуре и содержанию ТЗ).

- Trend Micro (2019). Unusual CEO Fraud via Deepfake Audio Steals US$243,000 From UK Company. – [Online]. Доступно: (дата обращения: 05.05.2025). (Сообщение о случае мошенничества с использованием поддельного голоса руководителя).

- Tan, J.H. (2023). Uncovering the Real Voice: How to Detect and Verify Audio Deepfakes. – Medium.com. Доступно онлайн: . (Аналитическая статья о влиянии аудио-дипфейков и методах их обнаружения).

- Zhang, B. et al. (2025). Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead. Sensors, 25(7), 1989. DOI:10.3390/s25071989 . (Современный обзор методов детекции синтетической речи и перспективы развития технологий).

- a_nick. ГОСТ 34: изменения в наступающем 2022 году // Хабр, 20.12.2021. – URL: https://habr.com/ru/news/596715/ (дата обращения: 10.05.2025).

- Петрова Е. Как распознать синтезированную речь // Хабр, 22.12.2022. – URL: https://habr.com/ru/articles/707088/

- МТУСИ, AIRI. Представлена новая ИИ-модель для борьбы с голосовым мошенничеством // Хабр (Блог МТУСИ), 11.10.2024. – URL: https://habr.com/ru/companies/mtuci/news/849980/

- Müller N. M. et al. Does Audio Deepfake Detection Generalize? – Fraunhofer AISEC Technical Report, 2022. – 5 p.

- Todisco M., et al. ASVspoof 2019: Future horizons in spoofed and fake audio detection // ArXiv preprint, arXiv:1904.05441, 2019. – 8 p.

- Wang X., Yamagishi J. A Comparative Study on Recent Neural Spoofing Countermeasures for Synthetic Speech Detection // ArXiv preprint, arXiv:2103.11326, 2021.

- Jung J.-W., et al. AASIST: Audio Anti-Spoofing using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks – ArXiv preprint, arXiv:2110.01200, 2021. – 5 p.

- Chen X., et al. Towards Spoofed and Deepfake Speech Detection in the Wild: the ASVspoof 2021 Challenge Results // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2022, 16(6): 1705-1715.

- Lavrentyeva O., et al. Audio Replay Attack Detection with Deep Learning Frameworks // Proc. Interspeech, 2019. – pp. 91–95.

- Yi J., et al. Additive Noise and Data Augmentation Strategies for Improved Deepfake Audio Detection – ArXiv preprint, arXiv:2209.12354, 2022.

- Безруков А.В. Правовая охрана голоса в условиях развития технологий искусственного интеллекта // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2023, №3 (119). – С. 15-20.